«У Т В Е Р Ж Д А Ю»												«У Т В Е Р Ж Д А Ю»

Председатель профкома ВГУ											Ректор ВГУ, профессор

_________________В.И.Дубянский										__________________И.И. Борисов

«___» _________________2003г.											«___» ___________________2003г.

### СОГЛАШЕНИЕ

по охране труда на 2003 - 2005 гг.

# между администрацией и профсоюзным комитетом  Воронежского госуниверситета

Невыполненные пункты предыдущего Соглашения по охране труда  2000-2002 гг., являющиеся неотъемлемой частью настоящего Соглашения и  подлежащие выполнению наряду с вновь сформированным планом мероприятий по охране труда на 2003-2005гг.

| №/№ | Содержание мероприятий | Ед. измерен. | Кол-во | Стоим. работ, тыс.руб.. | Срок выполнения | Ответственный исполнитель мероприятий | Ожидаемый социальный эффект | Отмет- ка о выпол- нении | Примеча- ние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Привести в соответствие длину подиума с размерами доски в лекционных ауд. 428, 430, 433, 439 (гл . корпус) | шт | 4 | 25,0 | 09.2004 | АХЧ Ходов М.А. | Предотвращение травма тизма при падении |  | Подиумы должны превышать размер доски |
| 2 | Нормализовать освещенность в корпусах университета: 1.заменить все перегоревшие лампы; 2.провести очистку плафонов и ламп от пыли и грязи; 3.провести замеры освещенности рабочих помещений университета по графику; 4.установить недостающие осветительные приборы по результатам замеров | шт шт | л.л. 1900 л.л. 25000 100 | 260,0 | В течение года по мере необходимости | АХЧ Кондауров А.А. | Улучшение условий труда |  |  |
| 3 | Обеспечить огнетушителями, средствами противопожарной безопасности, аптечками первой неотложной помощи подразделения университета (естественных факультетов - в первую очередь) | шт | 400 | 100,0 | Постоянно | АХЧ Фомичева Т.А. | Соблюдение техники безопасности |  |  |
| 4 | В учебных аудиториях: а) обеспечить наличие стула для преподавателя, мела и тряпки для доски; б) все доски оборудовать лотками для мела; в) отремонтировать парты и столы | шт шт шт | 70/300 | 46 | Постоянно | АХЧ Арабцев А.А. Шамонский А.В. | Улучшение условий труда |  |  |
| 5 | Оборудовать курительные комнаты во всех учебных корпусах |  |  | 36,0 | Апрель 2003г-2005 г. | АХЧ | Улучшение условий труда |  | Исполне- ние закона №87 от 10.07.2001г |
| 6 | Освободить и открыть все туалетные комнаты в главном корпусе университета |  |  | 1088,2 | Декабрь 2003г. | АХЧ Шамонский А.В. | Улучшение условий труда |  | Выполне- ние норм СанПиН |
| 7 | Восстановить душесетки со сливными трапами в туалетах четырех этажей гл. корпуса со стороны химического ф-та с подпиткой горячей и холодной водой (при условии ремонта гидроизоляции) | шт | 8 | 4,0 | В течение 2004г. | АХЧ Подобедов А.Н. | Улучшение условий труда |  |  |
| 8 | Обеспечить сотрудников естественных факультетов спецодеждой и средствами защиты (в соответствии с требованиями по технике безопасности и заявками подразделений: халаты, резиновые перчатки, респираторы и др.) |  | 30 комп. | 12.0 | Постоянно | АХЧ, факультеты, отдел снабжения | Соблюдение техники безопасности |  |  |
| 9 | Для кафедр аналитической, неорганической и физической химии установить хранилище для кислот во дворе (гл.уч.корпус) | шт. | 6 | 24,0 | Август 2003 | АХЧ | Соблюдение техники безопасности Улучшение условий |  |  |
| 10 | В лаб. 358 (гл.уч.корпус) сделать силовую проводку (для работы дистиллятора) | шт | 1 | 8,0 | Февраль 2003г. | АХЧ Кондауров А.А. | Соблюдение техники безопасности |  |  |
| 11 | Оборудовать ауд.435 под использование в ней ТСО в процессе занятий: зашторить, установить эл. розетки (гл.уч.корпус) |  |  | 300 | Август 2003г. | АХЧ Кондауров А.А. | Улучшение условий труда |  |  |
| 12 | Установить розетки в ком. 179, 282 (гл.уч. корпус) | шт | 2 | 2,5 | Ноябрь 2003г. | АХЧ Кондауров А.А. | Улучшение условий труда |  |  |
| 13 | Провести свет в вытяжных шкафах в лаб. 473, 474, 454 (гл.уч. корпус) | шт | 3 | 1,5 | В течение 2004г. | АХЧ Кондауров А.А. | Улучшение условий труда |  |  |
| 14 | Установить розетки в ауд., где проводятся занятия по англ, языку (315,325,364,453,455,456 гл.уч. корпуса) | шт |  | 6,0 | Январь 2003г. | АХЧ Кондауров А.А. | Улучшение условий труда |  |  |
| 15 | Ремонт канализации и слива в ком. 358-а, 358-б, 172; замена чугунных сливных стояков в лаб. 358, 358-6 (гл. корпус) | м.п. | 47 | 30,0 | 2004г. | АХЧ Подобедов А.Н. | Улучшение условий труда |  |  |
| 16 | Заменить водопроводные трубы в ком. 441 (гл. корпус); установить слив для приборов в ком.356 (гл.уч.корпус) | м.п. м.п. | 38 3 | 42,0 | По мере поступления приборов и труб | АХЧ Подобедов А.Н. | Улучшение условий труда |  |  |
| 17 | Заменять раковины в ком, 449, 282 (гл.уч. корпус). | шт | 4 | 6,0 | -**- 2004г. | АХЧ Подобедов А.Н. | Улучшение условий труда |  |  |
| 18 | Для нормализации теплового режима в уч. корпусе N 5: укрепить имеющиеся рамы; установить третьи рамы с восточной стороны здания, заложить часть оконных проемов | м3 | 15,0 | 483,0 | До 01.09.04г. | АХЧ Ходов М.А. | Улучшение экологии, выполнение норм СанПиН |  |  |
| 19 | Установить дополнительный вытяжной шкаф в ком. 474 (гл..уч..корпус) | шт | 1 |  | Январь 2003г. | АХЧ Талипова М.Н. | Улучшение условий труда |  |  |
| 20 | Для ЗНБ: 1) .провести кап.ремонт: -подвал (хранилище ОРФ) (ул.Фр.Энгельса, 8-а), -ком.11 (ул.Фр.Энгельса, 10), -ком.134, 135 (ул.Хользунова, 40-а), -ком.414, 419-421 (пр.Революции, 24); 2).заменить оконные рамы в ком.414, 419,421( пр. Революции, 24); 3).отремонтировать полы и сделать покрытие в ком.11 (ч/з7, ул.Фр.Энгельса,10);ком.134,135, 342-344( ул.Хользунова, 40а); 4).отремонтировать потолок в ком.313,419 (пр.Революции, 24), | м2 м2 м2 м2 | 264,78 51 | 306,98 82,0 87,0 | В течение 2003г. – 2005г. | АХЧ Ходов М.А. . | Улучшение условий труда |  |  |
|  | 5).сделать отмостку вокруг фундамента по ул. Фр.Энгельса, 8-а (подвал ОРФ); -ул. Фр.Энгельса, 8-4 (хранилище ОРФ) -Университетская пл.1, ч/з №1, ч/з №2 6).установить розетки и светильники и проверить электропроводку: ул.Фр.Энгельса, 8-а (хранилище ОРФ) ул.Фр.Энгельса, 10 (книгохранилище ОИЛ и ОПИ); 7).провести водопровод или заменить умывальник в ком.130 (пр.Революции, 24); 8) .отремонтировать рамы и стекла в ком.130 (пр.Револ. 24); 9).ремонт кровли 10) .провести комплексное обследование экологических условий работы и улучшить их. | шт | 21 | - 17,0 - 8,0 8,0 19,0 450,0 | 2003г.-2005г. . 2004г. | АХЧ Шамонский А.В. Ходов М.А. АХЧ Подобедов А.Н. Кондауров А.А. | Улучшение условий труд Сохранение здания Улучшение условий труда |  |  |
| 21 | Отремонтировать полы в ком: 438, 457, 467, 468, 285, 366, 61, 143, 310, 22 (гл.уч. корпус); 11 (ул. Фр.Энгельса, 10); 134, 135, 342, 343, 344 (ул. Хользунова, 40а); 352, 159, 369, 467, 47, 454, (гл.уч. корпус) застелить пол линолеумом | м2 м2 м2 | 175 51 36 288 | 360,0 | 2003г.-2005г. | АХЧ Шамонский А.В. Ходов М.А. | Улучшение условий труда |  |  |
| 22 | Для кафедры высокомолекуляр- ных соединений и коллоидов: заменить рамы в уч.лаб 159; провести косметический ремонт в лаб. 159, 162, 163, 168. | шт м2 | 43 546 | 162,0 | 2004г. | АХЧ Ходов М.А. | Улучшение условий труда |  |  |
| 23 | Для деканата по работе с иностранными учащимися необходимо: -провести ремонт учебных ауд. в общежитии N4 (ул.Фр.Энгельса, 10); -провести промывку отопительной системы в у ч. ауд. в общ. N4 и №3 (ул.Фр.Энгельса,10 и 8а), -установить металлические двери в ауд. 23, 28, 26 (общ.№4), в помещении деканата (общ.№ 3), | шт шт | 4 1 3 |  | 2003г.-2004г. | Подобедов А.Н. Тарасов В.А. | Улучшение условий труда |  |  |
| 24 | Произвести косметический ремонт в ком. 316, 310, 349, 462, 453, 365-367, 369, 378, 275, 282, 285, 235, 214, 185, 191 (гл. уч. корпус) | Комн. | 6 | 550,0 | 2003г.-2005г. | АХЧ Ходов М.А. | Улучшение условий труда |  |  |
| 25 | Окрасить водопроводные трубы в ком .63 и 68 (гл.уч.корпус). | м.п. | 18 | 5,0 | В течение 2004г. | АХЧ Ходов М.А. | Улучшение условий труда |  |  |
| 26 | На кафедре немецкого языка (ауд. 311) необходимо: -сделать форточку, -отремонтировать мебель, -отциклевать пол. | единиц | 13 | 28,0 | До 01.01.04г. | АХЧ Ходов М.А. | Улучшение условий труда |  |  |
| 27 | Установить дополнительные замки в ком. 356, 358, 164, 166, 355, хим.шкафы на кафедре общей химии (гл.уч.корпус) |  |  | 2,0 | До 01.04.04г. | Шумских И.И. | Сохранность имущества |  |  |
| 28 | Сменить дверные замки в ком. 182, 184, 185, 189, 192 (гл.уч. корпус) |  |  | 2,0 |  |  | Сохранность имущества |  |  |
| 29 | Ремонт помещений с заменой рам в ауд. 309, 316, 433, 455, 456, 441, 447, 450, 452, 458,, 463, 358, 358-6, 42-а, 275, 282, 285, 369, 365-367 (гл.уч. корпус) | м2 | 240 | 1600,0 | В течение 2003г.-2005г. | АХЧ Шамонский А.В. Ходов М.А. | Улучшение условий труда |  |  |
| 30 | Для подготовительного факультета для иностранных граждан (ул.Хользунова, 40-а, уч.корпус №6 необходимо: -отремонтировать потолки; -отремонтировать двери в ауд.; -укрепить, отциклевать и пролакировать паркетный пол; -отремонтировать туалетные комнаты (полы, плитка, краны, раковины, бачки, трубы канализационные и водопроводные); - отремонтировать столы и стулья | м2 м2 шт | 210 210 12 | 210,0 600,0 | В течение 2003г.-2005г. | АХЧ Шамонский А.В. Ходов М.А. -**- Подобедов А.Н. | Улучшение условий труда |  |  |
| 31 | В ботаническом саду необходимо: -обеспечить сотрудников спецодеждой и средствами защиты; |  |  | 15,0 | Постоянно | АХЧ Арабцев А.А. | Улучшение условий труда, |  |  |
| 32 | На факультете ПММ (гл.уч.корпус) отремонтировать оконные рамы и вставить стекла в ауд. 12 | м2 | 42 | 23,37 | 2003г. | АХЧ Ходов М.А. | Улучшение условий труда |  | Соблюдение техники безопасности |
| 33 | На филологическом факультете: -отремонтировать мебель в ауд. 38, 32а, - отремонтировать полы в ауд. 34а, 32а | ед. м2 | 18 2,5 | 28,0 | До 01.06.04г. | АХЧ Комендант Шумских И.И. Ходов М.А. | Улучшение условий труда |  |  |
| 34 | Для отдела организации и планирования НИР приобрести: -стулья марки "Грант"; -компьютерный стол | шт шт | 3 3 | 40,0 | 2004г. | Отдел организации НИР | Улучшение условий труда |  |  |
| 35 | Нормализовать тепловой режим в ауд.213, 310, 433, 436, гл.учебный корпус | поз. | 4 | 48,0 | До 01.11.03г. | АХЧ Подобедов А.Н. | Улучшение условий труда |  |  |
| 36 | Отремонтировать кондиционер в ауд.214 | шт | 1 | 6,0 | Октябрь 2003г. | АХЧ комендант Шумских И.И. | Улучшение условий труда |  | Выполне- ние норм СанПиН |

План мероприятий по охране труда на 2003-2005гг.

| №/№ | Содержание мероприятий | Ед. измере- нияя | Кол-во | Стоим. работ, тыс.руб.. | Срок выполне ния | Ответствен ный исполнитель мероприятий | Ожидаемый социальный эффект | Отметка о выполнении | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 40 | Химический факультет: корпус №7, ОФХИ, - ком.7 а) отремонтировать систему отопления, нормализовать тепловой режим; б) укрепить потолочную балку; в) отремонтировать канализа-цию; - ком .13: увеличить потребляемую мощность в соответствии с установленным оборудованием |  |  | 26,0 | 2003г. | АХЧ Подобедов А.Н. | Улучшение условий труда |  |  |
| 41 | Ремонт ауд.451(гл. уч. корп): замена оконных блоков, ремонт, циклевка и покрытие лаком пола, покраска панелей, замена светильников. |  |  | 72,0 | До 01.04.04г. | АХЧ Шамонский А.В. Ходов М.А. | Улучшение условий труда |  |  |
| 42 | Заменить оконный блок в лаборатории оптической спектроскопии (ком.123, пр. Революции д.24) |  |  | 18,0 | До 01.10.04г. | АХЧ Шамонский А.В. Ходов М.А. | Улучшение условий труда |  |  |
| 43 | Завершить ремонтные работы в лабораториях 172, 173, 177 |  |  | 32,0 | 2004г.-2005г. | АХЧ Шамонский А.В. Ходов М.А. | Улучшение условий труда |  |  |
| 44 | Ремонт с заменой оконных блоков в ауд.: 441,441а,443,447(ремонт пола), 448 (ремонт пола), 449,450,451, 452, замена оконных блоков в ауд.351, 355 |  |  | 304,0 28,0 | 2004г.-2005г. | АХЧ Шамонский А.В. Ходов М.А. | Улучшение условий труда |  |  |
| 45 | Ремонт с заменой оконных блоков, циклевкой полов и покрытием их лаком в ауд.445,448,457, 460, 460а |  |  | 200,0 |  | АХЧ Шамонский А.В. Ходов М.А. | Улучшение условий труда |  |  |
| 46 | Кафедра физической химии: ремонт с заменой оконных блоков в ауд.: 167 (с реконструкцией электропроводки), 170,171,174 (с циклевкой и покрытием лаком пола), 177(с циклевкой и покрытие лаком пола), 179,180,186; 172,173,178 - замена оконных блоков |  |  | 276,0 32,0 | 2004г.-2005г. | АХЧ Шамонский А.В. Ходов М.А. Кондауров А.А. | Улучшение условий труда |  |  |
| 47 | Физический факультет: Кафедра физики полупроводников и микроэлектроники: лаб. 22,55: ремонт с заменой оконных блоков, сантехнические работы (установка раковины, удаление газопровода); штукатурка и покраска стен, потолка; ремонт полов (бетонная стяжка и покрытие линолеумом); ремонт электропроводки, замена светильников |  |  | 160,0 | 2004г.-2005г. 2004г. | АХЧ Шамонский А.В. Ходов М.А. Кондауров А.А. Подобедов А.Н. | Улучшение условий труда |  |  |
| 48 | лаб. 138: ремонт потолка и стен, ремонт оконных проемов и замена стекол, светильников, выключателей, розеток. |  |  | 72,0 | 2004г. | АХЧ Кондауров А.А. Ходов М.А. | Улучшение условий труда |  |  |
| 49 | лаб.146: ремонт потолка, стен, полов, отопительной системы; ремонт оконных проемов с заменой стекол; замена электропроводки, розеток, выключателей, светильников, доски |  |  | 151,5 | 2004г. | АХЧ Подобедов А.Н. Ходов М.А. | Улучшение условий труда |  |  |
| 50 | лаб.224, 220 – ремонт потолка, стен, замена оконных проемов; ремонт выключателей, светильников. |  |  | 148 | До 01.04.04г. | АХЧ Кондауров А.А. Ходов М.А. | Улучшение условий труда |  |  |
| 51 | На кафедре ядерной физики провести косметический ремонт: - коридор - окраска стен и потолков; реконструкция электросетей и электропроводки с заменой светильников; - центральное хранилище радиоактивных веществ ВГУ - косметический ремонт с местной противогрибковой обработкой стен и выборочной штукатуркой стен, окраской стен и потолков; - ауд.27,30,31,32,33,34,35,36, 37, 38,39,39а - замена дверей; - ауд.30,32 – замена светиль-ников. |  |  | 382,0 | 2003г.-2005г. | АХЧ Шамонский А.В. Кондауров А.А. Ходов М.А. | Улучшение условий труда |  |  |
| 52 | Геологический факультет: ремонт ауд. 54, 58, 62, 64, 65, 66, 67,6 с заменой оконных рам. |  |  | 420,0 | 2003г.-2004г. | АХЧ Ходов М.А. | Улучшение условий труда |  |  |
| 53 | НИИ геологии: отремонтировать пол и потолок в ауд. 5 гл. корпуса |  |  |  | 2003г.-2004г. | АХЧ факультет | Улучшение условий труда |  |  |
| 54 | ЦКТ: Проверить контуры заземления и зануления в лабораториях 147, 241, 241А, 346А, 346Б, 4013, 4014, 4016, 4016Б, а также наличие заземления в евророзетках этих лабораторий | Шт. | 146 | 12,0 | Ежегодно | АХЧ Кондауров А.А. | Соблюдение техники безопасности |  |  |
| 55 | Факультет география и геоэкологии: - отремонтировать ауд. 301, 309, 310, 113, 317; - заменить линолеум в ауд. 310, 311; - заменить оконные блоки в ауд. 301, 309, 310, 311, 113, 317; - заменить канализацию и восстановить водопровод в ком.309, 310, 311, 113; - отремонтировать пол в коридоре южной части третьего этажа; - приобрести столы, стулья марки «Грант», шкафы для хранения кафедраль-ного оборудования в ком. 309, 310, 311 | шт. шт шт. | 37 50 24 | 202,0 21,0 300,1 82,0 85,0 250,0 | 2003г.-2005г. | АХЧ Подобедов А.Н Ходов М.А. Арабцев А.А. | Улучшение условий труда сотрудников |  |  |
| 56 | Для бухгалтерии приобрести кресла марки «Грант» | шт | 10 | 30,0 | 2004г. | АХЧ Арабцев А.А. | Улучшение условий труда |  |  |
| 57 | Для машбюро приобрести: - компьютерные столы; - кресла марки «Грант» | шт. шт. | 2 2 | 26,0 | 2004г. | АХЧ Арабцев А.А. | Улучшение условий труда |  |  |
| 58 | Кафедра физического воспитания: главный корпус: косметический ремонт помещения кафедры (ком. 303) с заменой обоев и оконных блоков; уч. корпус № 2: в зале борьбы произвести ремонт с заменой батарей и оконных блоков; уч. корпус № 5: косметический ремонт зала (покраска, побелка ) с заменой оконных рам и реконструкцией освещения; ремонт душевых и раздевалок. уч. корпус № 6: косметический ремонт зала (покраска, побелка), ремонт ограждения радиаторов; лыжная база: ремонт крыши и помещений с реконструкцией освещения и настилом полов, а также заменой дверей и оконных рам |  |  | 32,0 180,0 800,0 1500,0 | 2004г. 2004г. 2004г. | АХЧ Подобедов А.Н. Ходов М.А. АХЧ Шамонский А.В. АХЧ Шамонский А.В. | Улучшение условий труда |  |  |
| 59 | Математический факультет: На КТФ (к.212) заменить оконный блок и установить жалюзи |  |  | 87,0 | 2004г. | АХЧ Шамонский А.В. Ходов М.А. | Улучшение условий труда |  |  |
| 60 | Кафедра МП и ГО: Срочный полный ремонт ауд. 108 (оголена проводка, обваливается штукатурка) с установкой светильников |  |  | 46,0 | 2004г. | АХЧ Шамонский А.В. Ходов М.А. | Улучшение условий труда |  |  |
| 61 | Филологический факультет: ауд.34-заменить оконные рамы, стулья; ауд.36 - заменить оконные рамы, замки, книжные шкафы, письменные столы, нормализовать температурный режим, поставить железную дверь, стулья марки «Грант»; ауд.31 - заменить оконные рамы, и замки в книжных шкафах, исправить проводку; ауд.32а - сделать ремонт: заменить оконные рамы, шторы, внутреннюю дверь (покрасить и поменять в ней замок), перестелить линолеум, поставить компьютерный столик и кресло марки «Грант»; |  |  | 162,0 | 2003г.-2005г. | АХЧ Шамонский А.В. Ходов М.А. | Улучшение условий труда Выполне- ние норм СанПиН |  |  |
| 62 | ауд. 38- заменить оконные рамы, шторы, исправить проводку, отремонтировать или заменить стулья и кресло, поставить электрические розетки, сменить замок на внутренней двери, поставить стол для компьютера, заменить телефонный аппарат; |  |  | 72,0 | 2004г. | АХЧ Шамонский А.В. Ходов М.А. Кондауров А.А. | Улучшение условий труда |  |  |
| 63 | ауд.35 – заменить оконные рамы, отремонтировать проводку, провести электророзетку (демонтировав розетку из книжного шкафа), заменить линолеум, отремонтировать стулья; ауд.34а – заменить оконные рамы, шторы, поставить железную дверь; ауд.37а – заменить лампы дневного света, замки в книжных шкафах, столы, линолеум, отремонтировать потолок; ауд..88 - изготовить витрины для музейных экспонатов; ауд. 37 - заменить оконные стекла (2 шт.), покрасить дверь, столы, сменить лампы дневного света; ауд.39–заменить оконное стекло, покрасить дверь, столы, сменить лампы дневного света (6 маленьких), обновить лекционную кафедру; ауд. 40 – заменить оконное стекла (8 шт), покрасить дверь, столы, сменить лампы дневного света (3 больших); коридор - сделать ремонт (пол, потолок, стены, окна); туалет - сделать ремонт, поставить плафон на лампу; ауд.12а – оснастить столом для компьютера |  |  | 44,0 42,0 16,0 24,0 18,0 12,0 17,0 152,0 56,0 6,0 | 2004г. 2004г. | АХЧ Шамонский А.В. Ходов М.А. | Улучшение условий труда |  |  |
| 64 | Институт повышения квалификации (Солнечная, д.31а): ремонт системы отопления учебного центра с заменой труб и радиаторов. |  |  | 161,0 | 2003г. | АХЧ Подобедов А.Н. | Улучшение условий труда |  |  |
| 65 | ЗНБ: уч. корпус № 3, пр. Революции, 24: ауд. 130 – отремонтировать порог при входе в книгохранилище, сделать косметический ремонт стен, потолка и пола абонемента, косметический ремонт комнаты отдыха, ликвидировать дыру у наружной двери запасного выхода, набить резину на ступени ведущей на 2-й ярус лестницы; отремонтировать перила, провести реконструкцию подъемника для его бесперебойной работы; на окнах установить разъемные решетки; покрыть лаком пол. |  |  | 60,0 | 2004г. | АХЧ Шамонский А.В. | Улучшение условий труда |  |  |
| 66 | ауд. 316 - сделать косметический ремонт; ауд. 317 - сделать косметический ремонт; |  |  | 73,0 | 2004г. | АХЧ Ходов М.А. | Улучшение условий труда |  |  |
| 67 | уч. корпус 2, Пл. Ленина, 10: ауд.75 – заштукатурить швы и побелить потолок в хранилище ч/з № 4; сменить подоконники и покрасить окна в ч/з № 4; ауд.76 – сменить подоконники и покрасить окна в ч/з № 4 |  |  | 68,0 | 2004г. | АХЧ Шамонский А.В. ЗНБ | Улучшение условий труда |  |  |
| 68 | ООГФ-15 (библиотека юридического факультета): - установить вентилятор |  |  | 12,0 | 2004г. | АХЧ Талипова М.Н. ЗНБ | Улучшение условий труда |  |  |
| 69 | АХЧ: В учебно-методическом управлении (к.244): - заменить старые рамы, - нормализовать температурный режим | шт | 4 | 18,0 | 2004г. | АХЧ Ходов М.А. | Улучшение условий труда |  |  |
| 70 | Биолого-почвенный факультет: произвести ремонт в ауд. 375, 377 и 376; косметический ремонт в ауд. 61,63,68 с заменой оконных блоков, ремонтом электропроводки, полов и стен |  |  | 184,0 | 2003г.-2005г. | АХЧ Ходов М.А. | Улучшение условий труда |  |  |
| 71 | Каф. биологии и экологии: провести косметический ремонт в ауд. 374, 376, 379 |  |  | 92,0 | 2004г.-2005г. | АХЧ Ходов М.А. | Улучшение условий труда |  |  |
| 72 | Каф. теоретической и медицинской зоологии: капитальный ремонт ауд. 279, 277, 272 |  |  | 180,0 | 2005г. | АХЧ Ходов М.А. | Улучшение условий труда |  |  |
| 73 | Военная кафедра: Отремонтировать крышу в мастерской и водительской. Отремонтировать ауд. 219, 217, 209, 210, 211, 212. Необходим ремонт 9 хранилищ боевой техники, требуется замена ворот на 9 хранилищах. |  |  | 30,0 202,0 160,0 | 2005г. | АХЧ Шамонский А.В. | Улучшение условий труда Сохранность здания и техники |  |  |
| 74 | Уч. корпус № 2: Обследовать фасад здания с ул. Пушкинской 3 и пл. Ленина 10, после чего проштукатурить дефектные стены фасада; 1 этаж: - фойе центрального входа и площадка – ремонт, побелка потолка, покраска стен, ремонт пола; - лестничная площадка - ремонт ступенек, побелка потолка, покраска стен, перил; - ауд.100 (актовый зал) - замена оконных блоков, светильников, побелка потолков, покраска стен, циклевка и покрытие лаком пола; - коридор 2-й этажа - побелка стен, потолка, покраска стен, циклевка и покрытие лаком пола; |  |  | 800,0 50,0 260,0 300,0 202,0 | 2004г.-2005г. | АХЧ Шамонский А.В. | Улучшение условий труда Сохранность здания |  |  |
| 75 | - коридор 3 этажа - побелка потолка, покраска стен, циклевка и покрытие лаком пола; - ауд. 91, 92, 85, 81, 82, 24, 23, 77, 28, 97 - побелка потолка, покраска стен, пола, покраска оконных рам; - лестничная площадка РГФ и филологического фак-та - побелка потолка, покраска стен, перил; - туалеты - косметический ремонт с покраской кабин. | шт. | 5 | 200,0 350,0 134,0 |  |  | Улучшение условий труда |  |  |
| 76 | Проводить регулярный профосмотр сотрудников, работающих в неблагоприятных условиях, списочный состав для профосмотра определяется ООТ совместно с профкомом | чел. | 288 | 22,0 | октябрь – ноябрь текущего года | Отдел охраны труда | Профилактика профзаболева ний |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечание: Соглашение в полном объеме может быть выполнено при наличии финансирования. В случае недостаточного финансирования, приоритетность выполнения пунктов соглашения будет определяться администрацией  по согласованию с профсоюзным комитетом.

Проректор по АХР					Н.И. Григорьевский

## Гл. инженер						А.А. Маслихов

Начальник отдела ОТ и ТБ				Р.Ш. Шевченко

Председатель  комиссии по ОТ			Л.Н. Владимирова